## Slide 1
Documento de Visibilidade
Agente de Atas e Briefings de Marketing
Área solicitante: Marketing
Avaliado em: 21/07/2026
Gerado automaticamente · Processo de Planejamento de Agentes GoAkira

## Slide 2
Veredito e Estimativas
RISCO GERAL
ALTO
CUSTO ESTIMADO
Ver detalhamento →
PRAZO ESTIMADO
1-2 sem. (MVP de ata) + 1-2 sem. (ClickUp), após checagem jurídica
RECOMENDAÇÃO
Precisa mais discovery

## Slide 3
Riscos Principais
Jurídico / Propriedade Intelectual
ALTO
Por quê: Os dados envolvem clientes finais e terceiros (atas, briefings, contatos de responsáveis) e seriam enviados a um serviço externo de IA (Claude/Anthropic). Não existe hoje cláusula contratual autorizando isso, e o contrato não define a quem pertence o output gerado por IA. Mitigação: Checar com jurídico/Patrícia se o contrato do cliente permite IA externa sobre a reunião, e definir a quem pertence o output — antes de construir a parte que toca dado de cliente.
Segurança da Informação
ALTO
Por quê: Como os dados vão para um serviço externo de IA, três perguntas ficam em aberto: onde ficam as credenciais, se há LGPD aplicável aos contatos processados, e por quanto tempo a Anthropic retém o que foi enviado. Mitigação: Definir armazenamento de credenciais (padrão já existe no Agente de Relatórios), confirmar aplicabilidade de LGPD, e checar a política de retenção da Anthropic para a conta usada.
Financeiro
MÉDIO
Por quê: Não há orçamento formalmente aprovado para este agente ainda — mesmo o custo esperado sendo baixo (ver detalhamento de custos), falta um teto definido. Mitigação: Confirmar com José Fugice um teto de orçamento mensal, mesmo estimado como baixo.

## Slide 4
Detalhamento de Custos
Item | Valor | Observação
API Claude (sumarização, Haiku) | < US$ 1/mês | 1-3 reuniões/semana; mesmo em 3x o volume (9/semana) fica sob US$ 1/mês
Hospedagem/execução | US$ 0 adicional | reaproveitando a mesma infra do Agente de Relatórios; só teria custo se for um Managed Agent dedicado separado (~US$0,08/hora ativa)
API do ClickUp | A confirmar | depende do plano ClickUp atual da GoAkira permitir acesso via API sem custo adicional — item de discovery técnico, ainda não checado
Desenvolvimento (interno) | Sem custo de terceiros | tempo de construção, não é gasto recorrente — ver prazo estimado
Estimativas — a confirmar após discovery técnico/jurídico (ver checklist).

## Slide 5
O Que Pesquisar no Discovery
JURÍDICO
Contratos atuais permitem processar a reunião via IA externa?
A quem pertence o output gerado por IA a partir de dados do cliente?
SEGURANÇA / LGPD
Há dado pessoal (LGPD) nos contatos/responsáveis processados — qual base legal se aplica?
Qual a política de retenção de dados da Anthropic para a conta usada?
Onde ficam armazenadas as credenciais de acesso (ClickUp, Gmail, Drive)?
TÉCNICO
O plano ClickUp atual da GoAkira dá acesso à API sem custo adicional?
Quais os limites de rate/permissões da API do ClickUp para o que precisamos escrever (briefings, tarefas)?
FINANCEIRO
José Fugice aprova um teto de orçamento mensal para este agente?
Gerado automaticamente · Processo de Planejamento de Agentes GoAkira

## Slide 6
Decisões Pendentes e Próximos Passos
SEQUÊNCIA RECOMENDADA
1. Levar a checagem jurídica (contrato + PI) para Patrícia antes de qualquer código
2. Prototipar em paralelo só a geração automática de ata (reaproveita ~90% do Agente de Relatórios), sem tocar ClickUp
3. Validar tecnicamente o acesso à API do ClickUp (plano, custo, limites)
4. Só depois do jurídico resolvido, construir a integração com ClickUp
5. Confirmar teto de orçamento com José Fugice antes de produção
Gerado automaticamente · Processo de Planejamento de Agentes GoAkira